| UNIVERSITAS WINAYA MUKTI | NO. SOP | 44/STD/SPMI/UNW/2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Tgl Pembuatan | Maret 2026 |
|  | Revisi | 04 |
|  | Nama SOP | PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| Satuan Penjaminnan Mutu Internal (SPMI) | Total Halaman | 1-10 |

1. TUJUAN

Memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Winaya Mukti berjalan secara efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan universitas, dan standar kualitas yang ditetapkan untuk mendukung operasional dan pengembangan akademik.

2. CAKUPAN

Prosedur ini mencakup seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penerimaan barang/jasa dan pembayaran, di semua unit kerja Universitas Winaya Mukti.

3. DEFINISI

- Pengadaan Barang/Jasa: Proses untuk memperoleh barang atau jasa oleh Universitas Winaya Mukti yang dibiayai dengan dana universitas untuk mendukung operasional.

- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): Pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah/universitas.

- HPS (Harga Perkiraan Sendiri): Estimasi harga barang/jasa yang disusun secara profesional dan bertanggung jawab oleh tim teknis/unit pengusul sebagai dasar penetapan nilai pagu.

- Penyedia Barang/Jasa (Vendor): Pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak kerja dengan Universitas Winaya Mukti.

- BAST (Berita Acara Serah Terima): Dokumen resmi yang menyatakan telah terjadi serah terima barang atau penyelesaian jasa antara penyedia dan tim penerima barang/jasa universitas.

4. RINCIAN PROSEDUR

| No. | KEGIATAN | TANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Pengadaan | Unit Kerja Pengusul, Biro Administrasi Umum (BAU) |
| 5.2 | Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Unit Kerja Pengusul, Tim Teknis |
| 5.3 | Verifikasi dan Persetujuan Rencana Pengadaan & Anggaran | Biro Administrasi Umum, Wakil Rektor Bidang Keuangan & Sumber Daya, Rektor |
| 5.4 | Penetapan Metode Pengadaan dan Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan | PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Biro Administrasi Umum |
| 5.5 | Persiapan dan Pengumuman Proses Pemilihan Penyedia | Panitia/Pejabat Pengadaan |
| 5.6 | Penerimaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran | Panitia/Pejabat Pengadaan, Tim Teknis |
| 5.7 | Penetapan Pemenang dan Pengumuman Hasil Pengadaan | Panitia/Pejabat Pengadaan, PPK |
| 5.8 | Masa Sanggah dan Sanggah Banding (jika ada) | PPK, Rektor (untuk Sanggah Banding) |
| 5.9 | Penyusunan dan Penandatanganan Kontrak/SPK | PPK, Penyedia Barang/Jasa |
| 5.10 | Pelaksanaan Pekerjaan dan Pemantauan Progres | Penyedia Barang/Jasa, PPK, Tim Teknis/Pengawas |
| 5.11 | Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa | Tim Penerima Barang/Jasa, Unit Kerja Pengusul |
| 5.12 | Verifikasi Dokumen Pembayaran dan Pengajuan Pembayaran | Unit Kerja Pengusul, Bagian Keuangan, PPK |
| 5.13 | Persetujuan Akhir Pembayaran dan Pelaksanaan Pembayaran | Wakil Rektor Bidang Keuangan & Sumber Daya, Bagian Keuangan |
| 5.14 | Dokumentasi, Pengarsipan, dan Pelaporan Pengadaan | Biro Administrasi Umum, Bagian Keuangan, PPK |
| 5.15 | Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa | PPK, Tim Teknis |

FLOWCHART PROSEDUR SOP Pengadaan Barang & Jasa

START.

↓

Identifikasi Kebutuhan PJ: Unit Kerja Pengusul.

↓

Penyusunan Dokumen Pengadaan (Spek Teknis, HPS) PJ: Unit Kerja Pengusul, Tim Teknis.

↓

Persetujuan Rencana Pengadaan & Anggaran PJ: BAU, WR Bid. Keuangan, Rektor.

↓

Penetapan Metode & Panitia Pengadaan PJ: PPK.

↓

Proses Pemilihan Penyedia PJ: Panitia/Pejabat Pengadaan.

↓

Penandatanganan Kontrak/SPK PJ: PPK, Penyedia.

↓

Pelaksanaan & Pemantauan Pekerjaan PJ: Penyedia, PPK, Tim Teknis.

↓

Penerimaan & Pemeriksaan PJ: Tim Penerima.

↓

Pembayaran PJ: Bagian Keuangan.

↓

Dokumentasi & Evaluasi PJ: BAU, PPK.

↓

END.

5. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

- Tingkat Kepatuhan terhadap Anggaran Pengadaan (Persentase)

- Waktu Siklus Pengadaan (Rata-rata hari dari permintaan hingga pembayaran)

- Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Barang/Jasa yang Diterima (Skala)

- Persentase Pengadaan Tanpa Revisi Kontrak/Perubahan Lingkup

- Jumlah Sanggahan dan Penyelesaiannya

## FORMULIR SOP Pengadaan Barang & Jasa

Universitas Winaya Mukti

FORMULIR PERMINTAAN PENGADAAN BARANG/JASA (Pendataan Awal)

| Nomor Permintaan: |  |
| --- | --- |
| Tanggal Permintaan: |  |
| Unit Kerja Pemohon: |  |
| Jenis Pengadaan (Barang/Jasa): |  |
| Nama Barang/Jasa: |  |
| Jumlah/Kuantitas: |  |
| Spesifikasi Teknis/Deskripsi Singkat: |  |
| Estimasi Harga Satuan (jika diketahui): |  |
| Estimasi Total Harga: |  |
| Jangka Waktu Penggunaan/Penyelesaian: |  |
| Justifikasi Kebutuhan: |  |
| Lampiran Pendukung (jika ada): |  |
| Diajukan Oleh (Nama & Tanda Tangan): |  |

FORMULIR EVALUASI PENAWARAN & SELEKSI VENDOR (Checklist Teknis)

| Nomor Pengadaan: |  |
| --- | --- |
| Nama Barang/Jasa: |  |
| Tanggal Evaluasi: |  |
| Nama Penyedia (Vendor): |  |
| Kriteria Administrasi (Dokumen Legalitas, NPWP, SIUP, dll.): Lolos / Tidak Lolos |  |
| Kriteria Teknis (Pengalaman, Kualifikasi Personil, Metode Pelaksanaan, Jadwal): Sesuai / Tidak Sesuai |  |
| Penawaran Harga (Kesesuaian dengan HPS, Kewajaran): Sesuai / Tidak Sesuai |  |
| Nilai Evaluasi Teknis: |  |
| Nilai Evaluasi Harga: |  |
| Total Nilai Evaluasi: |  |
| Rekomendasi (Lolos Seleksi/Tidak Lolos): |  |
| Catatan Tambahan: |  |
| Dievaluasi Oleh (Nama & Tanda Tangan): |  |

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BARANG/JASA (Verifikasi Akhir)

| Nomor BAST: |  |
| --- | --- |
| Tanggal BAST: |  |
| Nomor Kontrak/SPK: |  |
| Nama Barang/Jasa: |  |
| Penyedia Barang/Jasa: |  |
| Jumlah/Kuantitas yang Diterima: |  |
| Kondisi Barang/Jasa (Baik/Rusak/Sesuai/Tidak Sesuai): |  |
| Tanggal Penerimaan Aktual: |  |
| Lokasi Penyerahan: |  |
| Keterangan Tambahan (jika ada penyimpangan): |  |
| Diterima Oleh (Nama, Jabatan & Tanda Tangan): |  |
| Diserahkan Oleh (Nama, Jabatan & Tanda Tangan Penyedia): |  |

FORMULIR REKAPITULASI & MONITORING PENGADAAN (Pelaporan)

| No. |  |
| --- | --- |
| Tanggal Permintaan |  |
| Unit Kerja |  |
| Nama Barang/Jasa |  |
| Jenis Pengadaan |  |
| Nama Vendor Terpilih |  |
| Nomor Kontrak/SPK |  |
| Nilai Kontrak (Rp) |  |
| Tanggal Mulai |  |
| Tanggal Selesai |  |
| Status (Proses/Selesai/Batal) |  |
| Keterangan/Kendala |  |

| Di Buat Oleh, Kepala Biro Administrasi Umum | Di Periksa Oleh, Wakil Rektor II Universitas Winaya Mukti |
| --- | --- |